 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2014 года                                                                                           1805
О внесении изменений в постановление Администрации города

от 30.09.2013 №3158
        В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

        1. Внести в постановление Администрации города от 30.09.2013 №3158 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение  инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«
	9.Объемы и источники финансирования Программы 
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города 

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2014-2018 годах составляет 255 983,40267 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 6 822,9144 тыс. руб.
2015 год -   0 тыс. руб.
2016 год -   0 тыс. руб.

2017 год– 143 560,48827 тыс. руб.
2018 год– 105 600,0 тыс. руб.


                                                                                                      ».

1.2. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

 «                       5. Ресурсное обеспечение Программы
Источник финансирования Программы – бюджет города

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2014-2018 годах составляет  255 983,40267 тыс. руб., в том числе: 

     2014 год -   6 822,9144 тыс. руб.;

     2015 год -   0 тыс. руб.;

     2016 год -   0 тыс. руб.;


        2017 год -  143 560,48827 тыс. руб.;
     2018 год -  105 600,0 тыс. руб.
     Обоснование потребностей в бюджетных средствах для достижения целей и результатов Программы в таблице №1.

 Таблица №1

	п\п
	Наименование мероприятий
	Цена за ед.,   тыс.руб.
	Количество
	Общая сумма, тыс.руб.
	Год исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Земельный участок по ул.Тараканова
	

	1
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на инженерные сети
	333,4565
	2
	666,913
	2014

	2
	Строительство инженерной инфраструктуры
	15200
	1
	15200
	2017

	3
	Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором 
	13300
	1
	13300
	2017

	4
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги
	75
	2
	150
	2014

	5
	Строительство автодорог
	70000
	1
	70000
	2017-2018

	
	ИТОГО
	-
	-
	99316,913
	-

	Земельный участок по ул.Черемшанская

	

	6
	Проведение инженерных изысканий и разработки проектной документации на строительство автомобильной дороги
	96,26312
	1
	96,26312
	2014

	7
	Строительство инженерной инфраструктуры
	8500
	1
	8500
	2017

	8
	 Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектно-сметной документации на инженерные сети
	278, 7525
	2
	557,505
	2014

	9
	Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором
	4800
	1
	4800
	2014, 2017

	10
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги
	50
	2
	100
	2014

	11
	Строительство автодорог
	3 200
	1
	3200
	2017-2018

	
	ИТОГО
	-
	-
	17 253,76812
	-

	Земельный участок по ул.Менделеева
	

	12
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству инфраструктуры
	173,1916
	1
	173,1916
	2014

	13
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
	61,8584
	1
	61,8584
	2014

	14
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети
	450
	2
	900
	2014

	15
	Строительство инженерных сетей и сооружений
	5400
	1
	5400
	2018

	16
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги
	100
	2
	200
	2014

	17
	Строительство автодорог
	8600
	1
	8600
	2018

	
	ИТОГО
	-
	-
	15 335,05
	-

	Земельный участок по ул.Восточная
	

	18
	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
	177,67155
	1
	177,67155
	2014

	19
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий на инженерные сети
	450
	2
	900
	2014

	20
	Строительство инженерных сетей и сооружений
	3200
	1
	3200
	2017

	21
	Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором
	9700
	1
	9700
	2017

	22
	Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги
	50
	2
	100
	2014

	23
	Строительство автодорог
	110000
	1
	110000
	2017-2018

	
	ИТОГО
	-
	-
	124077,67155
	-

	
	ВСЕГО 

по Программе
	
	
	255983,40267
	


                                                                                                                        ».
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе «Обеспечение  инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы», являющейся приложением к постановлению, изложить в следующей редакции:
                                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                                                     к муниципальной программе

                                                                                                                                     «Обеспечение  инженерной 
                                                                                                                                     инфраструктурой земельных участков, 
                                                                                                                                     предоставляемых многодетным семьям для 
                                                                                                                                     индивидуального жилищного 
                                                                                                                                     строительства в городе Димитровграде 
                                                                                                                                     Ульяновской области на 2014-2018 годы»

Система программных мероприятий 

	№

пп
	Наименование 

мероприятий
	Исполни-тель программы


	Объем 

финансиро-вания

(тыс. руб)
	График финансирования

мероприятий по годам (тыс. руб.)
	Сроки

исполне-ния
	Код бюджетной классификации

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	КВСР
	КФСР
	КЦСР
	КВР
	КОСГУ

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	9
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I. Земельный участок по ул. Тараканова

	1
	Обеспечение  инженерной инфраструктурой и автодорогами земельного участка по улице Тараканова
	МКУ 

«ДИИП»*
	
	
	
	
	
	
	2 квартал 2014-

3 квартал
2018
	
	
	
	
	

	
	1.1.Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, проектно-сметной документации на инженерные сети
	
	666,913
	666,913
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	1.2. Получение разрешения на строительство
	
	финансирование не требуется
	2015
	
	
	
	
	

	
	1.3. Получение разрешения на снос древесной растительности
	
	финансирование не требуется
	2016
	
	
	
	
	

	
	1.4. Строительство инженерной инфраструктуры
	
	15200,0
	-
	-
	-
	15200,0
	-
	3 квартал 2017 –

 3 квартал 2017
	452
	0502
	7957507
	414
	310

	
	1.5. Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором 
	
	13300,0
	-
	-
	-
	13300,0
	-
	1 квартал 2017- 

2 квартал 2017
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	1.6. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги
	
	150,0
	150,0
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014-4 квартал 2014
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	1.7. Строительство автодорог
	
	70000,0
	-
	-
	-
	35000,0
	35000,0
	3 квартал 2017

3 квартал 2018
	452
	0409
	7957507
	414
	310

	
	Итого по земельному участку по ул. Тараканова:
	
	99 316,913
	816,913
	-
	-
	63 500,0
	35 000,0
	
	
	
	
	
	

	     II. Земельный участок по ул. Черемшанская

	2
	Обеспечение  инженерной инфраструктурой  и автодорогами земельного участка по улице Черемшанская
	МКУ 

«ДИИП»*
	
	
	
	
	
	
	2 квартал 2014 – 3 квартал 2018
	
	
	
	
	

	
	2.1. Проведение инженерных изысканий и разработки проектной документации на строительство автомобильной дороги
	
	96,26312
	96,26312
	-
	-
	-
	-
	1 квартал 2014
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	2.2. Получение разрешения на строительство
	
	финансирование не требуется
	2015
	
	
	
	
	

	
	2.3. Получение разрешения на снос древесной растительности
	
	финансирование не требуется
	2016
	
	
	
	
	

	
	2.4. Строительство инженерной инфраструктуры
	
	8500,0
	-
	-
	-
	8500,0
	-
	4 квартал 2017
	452
	0502
	7957507
	414
	310

	
	2.5.Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, проектно-сметной документации на инженерные сети
	
	557,505
	557,505
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	2.6.Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором
	
	4800,0
	2739,51173
	-
	-
	2060,48827
	-
	1 квартал 2014 –

 4 квартал 2017
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	2.7. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	4 квартал 2014
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	2.8.Строительство автодорог
	
	3200,0
	-
	-
	-
	1600,0
	1600,0
	1 квартал 2017-

3 квартал 2018
	452
	0409
	7957507
	414
	310

	
	Итого по земельному  участку по ул. Черемшанская
	
	17 253,76812
	3493,27985
	-
	-
	12 160,48827
	1 600,0
	
	
	
	
	
	

	III. Земельный участок по ул. Менделеева

	3
	Обеспечение  инженерной инфраструктурой  земельного участка по улице Менделеева
	МКУ 

«ДИИП»*
	
	
	
	
	
	
	2 квартал 2014 – 4 квартал 2018
	
	
	
	
	

	
	3.1. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству инфраструктуры
	
	173,1916
	173,1916
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	3.2. Получение разрешения на строительство
	
	финансирование не требуется
	2015
	
	
	
	
	

	
	3.3. Получение разрешения на снос древесной растительности
	
	финансирование не требуется
	2016
	
	
	
	
	

	
	3.4. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
	
	61,8584
	61,8584
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014г.
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	3.5.Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети
	
	900,0
	900,0
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014г.
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	3.5.Строительство инженерных сетей и сооружений
	
	5400,0
	-
	-
	-
	-
	5400,0
	4 квартал 2018
	452
	0502
	7957507
	414
	310

	
	3.7. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги
	
	200,0
	200,0
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	3.8.Строительство автодорог
	
	8600,0
	-
	-
	-
	-
	8600,0
	4 квартал 2018
	452
	0409
	7957507
	414
	310

	
	Итого по земельному  участку по ул. Менделеева
	
	15 335,05
	1 335,05
	-
	-
	-


	14 000,0
	
	
	
	
	
	

	IV. Земельный участок по ул. Восточная 

	4
	Обеспечение  инженерной инфраструктурой  земельного участка по улице Восточная 
	МКУ 

«ДИИП»*
	
	
	
	
	
	
	2 квартал 2014 – 3 квартал 2018
	
	
	
	
	

	
	4.1. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги
	
	177,67155
	177,67155
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	4.2. Получение разрешения на строительство
	
	финансирование не требуется
	2015
	
	
	
	
	

	
	4.3. Получение разрешения на снос древесной растительности
	
	финансирование не требуется
	2016
	
	
	
	
	

	
	4.4.Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети
	
	900,0
	900,0
	-
	-
	-
	-
	2 квартал 2014
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	4.5.Строительство инженерных сетей и сооружений
	
	3 200,0
	-
	-
	-
	3 200,0
	-
	4 квартал 2017
	452
	0502
	7957507
	414
	310

	
	4.6.Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором
	
	9 700,0
	-
	-
	-
	9 700,0
	-
	1 квартал 2017-

4 квартал 2017
	452
	0502
	7957507
	414
	226

	
	4.7. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги
	
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	3 квартал 2014
	452
	0409
	7957507
	414
	226

	
	4.8. Строительство автодорог
	
	110 000,0
	-
	-
	-
	55 000,0
	55 000,0
	1 квартал 2017- 

3 квартал 2018
	452
	0409
	7957507
	414
	310

	
	Итого по земельному  участку по ул. Восточная
	
	124 077,67155
	1 177,67155
	-
	-
	67 900,0
	55 000,0
	
	
	
	
	
	

	
	Всего  по программе


	
	255 983, 40267
	6 822,9144
	-
	-
	143 560,48827
	105 600, 00
	
	
	
	
	
	


*по согласованию.
                                                                                                                                                                                                                                               ».

2.Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

Главы Администрации города                                                  С.А.Выжимов

